## Slide 1: Zitatesammlung
Lukas Manus & Fabian Minx
Notes: Einleitspruch: Die meisten von Ihnen haben zur Schulzeit ein Jahrbuch erhalten und sogar daran mitgewirkt. Dies ist mit viel Zeitaufwand verbunden. Wir, das sind Fabian Minx von der Netmin e.K. und Lukas Manus von der Deutschen Börse AG, stellen Ihnen heute unsere Lösung vor, um diesen zeitlichen Aufwand zuverringern.

## Slide 2: Gliederung
Problemstellung
Planung
Durchführung
Problematik Lukas
Resultat Lukas
Demo Lukas
Quellen Lukas

## Slide 3: Problemstellung
Zitate müssen manuell gesammelt werden
Großer Freizeitaufwand
Dateninkonsistent durch vergessene Zitate

## Slide 4: Gliederung
Problemstellung
Planung
Durchführung
Problematik
Resultat
Demo
Quellen

## Slide 5: Planung
Struktur planen
Anforderungen
Aufgabenverteilung
Entwicklungsumgebung

## Slide 6: Anforderungen nach Lastenheft
Login- und Userverwaltungsbereich
Zitate hinzufügen
Zitate ändern
Zitate können gelöscht warden
Export in mehrere Formate

## Slide 7: Zusätzliche Funktionalität
Selbstregistrierung
Selbständerung von Userdaten
Datenschutz gewährleistet
Notes: Verfolgt Ziel des Projekts -> adminstrativen Aufwand reduzieren

## Slide 8: Entwicklungsumgebung
Programmiersprache Java
Programm: Eclipse
Datenbank: MySQL
Zugriff auf DB: PhpMyAdmin

## Slide 9: EPK Einloggen

## Slide 10: EPK Registrieren

## Slide 11: EPK Zitateanzeigen

## Slide 12: Datenbankmodell

## Slide 13: Gliederung
Problemstellung
Planung
Durchführung
Problematik
Resultat
Demo
Quellen

## Slide 14: Durchführung
Wasserfallmodell
Versionsverwaltung: Github

## Slide 15: Zeitlicher Aufwand
Arbeitsschritt | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit
Entwurf | 5 Stunden | 6 Stunden
Erstellung von Mock-Ups | 1 Stunde | 3 Stunden
Erstellung eines Datenbankmodells | 2 Stunden | 3 Stunden
Implementierung | 55 Stunden | 48 Stunden
Programmierung des UI | 3 Stunden | 3 Stunden
Erstellung der Datenbank | 3 Stunden | 1 Stunde
Export | 15 Stunden | 4 Stunden
Filter programmieren | 3 Stunden | 2 Stunden
Kurs hinzufügen | 1 Stunden | 2 Stunden
MySQL Verbindung erstellen | 2 Stunden | 3 Stunden
Überprüfung der Login Daten (Login) | 2 Stunden | 2 Stunden
User ändern | 1 Stunden | 1 Stunde
User erstellen (registrieren) | 1 Stunden | 2 Stunden
Zitat hinzufügen | 3 Stunden | 2 Stunden
Zitate ändern | 2 Stunden | 1 Stunde
Zitate anzeigen | 3 Stunden | 4 Stunden
Zitate löschen | 1 Stunden | 1 Stunde
Blackboxtest | 15 Stunden | 20 Stunden
Dokumentation | 20 Stunden | 26 Stunden
Erstellung einer Projektdokumentation | 10 Stunden | 24 Stunden
Erstellung eines Benutzerhandbuches | 10 Stunden | 2 Stunden

## Slide 16: Gliederung
Problemstellung
Planung
Durchführung
Problematik
Resultat
Demo
Quellen

## Slide 17: Problematik
Neu in Github
Probleme mit der IDE
Zeitmanagement
Notes: IDE Probleme: WindowBuilder installieren und Abstürze

## Slide 18: Gliederung
Problemstellung
Planung
Durchführung
Problematik
Resultat
Demo
Quellen

## Slide 19: Resultat/Fazit
Trotz Github wird Absprache benötigt
Github bei mehr Leuten effektiver
Gute Zusammenarbeit übers Internet möglich
Notes: Wenn nur 2 Leute arbeiten ist Github nicht so effizient wie bei großen Entwicklergruppen

## Slide 20: Gliederung
Problemstellung
Planung
Durchführung
Problematik
Resultat
Demo
Quellen

## Slide 21: Demo
Einen Nutzer erstellen
Ein Zitat erstellen
Erstelltes Zitat ändern
Filter anwenden
Zitate Exportieren

## Slide 22: Gliederung
Problemstellung
Planung
Durchführung
Problematik
Resultat
Demo
Quellen

## Slide 23: Quellen
https://www.delight.de/Whiteboard-SCRITTO-Economy-1500-x-1000-mm (Whiteboard)
http://spvggeinoed.de/rauchender-kopf-100_v-varl_b0f555 (Rauchender Kopf)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfallmodell (Wasserfallmodell)
https://github.com/logos (Github)
https://www.eclipse.org/artwork/images/v2/logo-800x188.png (Eclipse Logo)
https://logos-download.com/wp-content/uploads/2016/05/MySQL_logo_logotype.png (MySQL Logo)
https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/business-marketing-colors-set-2/91/Business_Marketing_86-512.png (Uhr)
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/03/09/654920da111dcf87cfb97345ab5a7cf1.jpg (Teamwork)